附件

乌珠河城区内流域生活垃圾治理责任清单

| 牵头单位 | 工作内容 | 具体任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市委宣传部 | 媒体宣传 | 1.拍摄宣传公益广告2条； 2.制作致群众一封信1条； 3.组织相关单位在朋友圈转发。 | 7月16日前 |
|  | 相关单位开展宣传 | 各单位开展宣传活动，号召引导群众提高对河湖清理、环境整治工作的认识。 | 7月16日前 |
| 市融媒体中心 | 开展宣传、实施曝光 | 1.播放宣传片； 2.对监控拍摄到的随意倾倒垃圾者进行曝光。 | 长期 |
| 市市场监管局 | 开展排查 | 配合开展河湖“四乱”排查。 | 7月16日前 |
| 市委信访局 | 集中整治 | 配合对“四乱”问题进行清除、拆除。 | 7月23日前 |
| 市水务局 市河长办 | 开展排查 | 排查河湖“四乱”问题，建立台账。 | 7月16日前 |
|  | 集中整治 | 对排查出建立台账的“四乱”问题进行彻底清除、拆除、整改。 | 7月23日前 |
| 市城管执法局 | 开展集中整治 | 清理河岸两侧垃圾。 | 7月18日前 |
|  | 加强培训 | 分批次对环卫工作开展培训。 | 7月23日前 |
|  | 加大“人防” | 发挥环卫工人作用。沿河两岸分别派出2至3名环卫工人，分管两岸河堤、堤坡卫生工作。 | 7月16日前 |
|  |  | 将有奖举报电话、邮箱印制在警示牌上。 | 7月16日前 |
|  | 科学实施“技防” | 依据排查台账安装电子摄像头。 | 7月30日前 |
|  | 合理布置“物防” | 1.在河湖两岸放置垃圾箱，向两岸居民发放户用小垃圾箱，环卫日清日洁； 2.在两岸重点地段设置防护栏。 | 7月23日前 |
|  | 加大奖惩力度 | 对群众举报经查实后，给予资金奖励，按举报倾倒立方米计算，制定奖励方案。 | 7月16日前 |
|  | 依法查处 | 依据相关法律法规，对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的，给予相应罚款。 | 长期 |
|  | 建筑垃圾管理 | 1.制定建筑垃圾处置计划； 2.对物业办规划出来的建筑垃圾点进行清理； 3.对尚志镇管理的小区建筑垃圾点进行清理。 | 7月23日前 |
|  | 生活垃圾管理 | 1.清理城区内垃圾； 2.依据排查台账，放置垃圾箱。 | 长期，7月30日前放置垃圾箱 |
| 尚志镇政府 | 开展整治 | 对存在乱占、乱建、乱堆问题的居民进行劝导，要求其整改。 | 7月16日前 |
|  | 加大人防 | 对镇、村河湖长提出要求，肩负起相关责任。 | 7月16日前 |
|  | 科学实施“技防” | 排查重点地段、进出城口安装电子设备台账。 | 7月19日前 |
|  | 合理布置“物防” | 排查河岸两侧放置垃圾箱位置，形成台账。 | 7月16日前 |
|  | 加强监督 | 设立“义务监督岗”，号召附近居民、党员、退休干部担任义务监督员。 | 长期 |
|  | 建筑垃圾管理 | 无物业小区或自管小区，社区加强管理，对建筑垃圾进行统一堆放，协调市城管执法局统一清运。 | 7月20日前 制定点位 |
|  | 生活垃圾管理 | 排查城区内放置垃圾箱点位，形成台账。 | 7月23日前 |
|  |  | 各村垃圾收运转体系要完善。 | 7月20日前 闭环 |
|  | 教育引导 | 社区开展多种宣传，引导居民养成良好卫生习惯。 | 长期 |
|  |  | 成立志愿服务队、开展“村庄清洁日”活动，开展环境卫生整治。 | 长期 |
| 市生态环境局 | 加大督查力度 | 定期开展环境执法检查，形成问题台账；按照相关法律法规开展执法。 | 长期 |
|  |  | 开展环境保护宣传教育活动。 |  |
| 市住建局 | 建筑垃圾处理 | 市物业办要对小区装修建立台账，规划建筑垃圾堆放点。 | 7月20日前 制定点位 |
|  |  | 配合开展河湖“四乱”排查。 | 7月23日前 |
| 市公安局 | 开展排查 | 配合开展河湖“四乱”排查。 | 7月23日前 |
|  | 实行查处曝光 | 公安部门对群众举报或者电子设备拍摄倾倒垃圾情况属实的进行追踪。 | 长期 |
|  | 集中整治 | 配合对沿河两岸的畜禽散养户进行集中清理。 | 7月23日前 |
| 市农业农村局 | 开展排查 | 配合开展河湖“四乱”排查。 | 7月16日前 |
|  | 集中整治 | 配合对存在乱占、乱建、乱堆问题的居民开展劝导。 | 7月16日前 |
|  |  | 配合对“四乱”问题进行清除、拆除。 | 7月23日前 |
|  |  | 规范畜禽养殖。对沿河两岸的畜禽散养户进行集中清理、规范。 | 7月23日前 |
| 市自然资源局 | 开展排查 | 配合开展河湖“四乱”排查。 | 7月16日前 |
|  |  | 配合对存在乱占、乱建、乱堆问题的居民开展劝导。 | 7月16日前 |
|  | 集中整治 | 配合对“四乱”问题进行清除、拆除。 | 7月23日前 |
|  |  | 配合对沿河两岸的畜禽散养户进行集中清理、规范。 | 7月23日前 |