第二批土地复垦单元统计表 hm2

| 标段 | 复垦单元 | 临时用地区块 | 位置 | 计划复垦面积hm² | | | | | 已完成复垦面积hm² | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 有林地 | 铁路用地 | 坑塘水面 | 小计 | 旱地 | 有林地 | 小计 |
| 一标 | 6 | 中交制梁场 | 石头河子镇克茂村 | 13.5205 |  |  |  | 13.5205 | 14.0132 |  | 14.0132 |
| 合计 | |  | 13.5205 |  |  |  | 13.5205 | 14.0132 |  | 14.0132 |
| 二标 | 7 | 一局镇东隧道出口弃土场 | 一面坡镇一面坡林场 |  | 1.2756 |  |  | 1.2756 |  | 3.0586 | 3.0586 |
| 11 | 一局尚志镇红光取土场 | 尚志镇红光村 | 1.5877 | 2.2142 |  |  | 3.8019 | 0.3945 | 2.2149 | 2.6094 |
| 16 | 一局尚志镇城西村轨道板厂 | 尚志镇城西村 | 5.0025 |  |  |  | 5.0025 | 5.4477 | 1.1395 | 6.5872 |
| 合计 | |  | 6.5902 | 3.4898 |  |  | 10.0800 | 5.8422 | 6.4130 | 12.2552 |
| 四标 | 25 | 十一局DK114+300右侧弃土场 | 帽儿山镇蜜蜂村 |  | 2.0540 |  |  | 2.0540 | 1.4013 | 2.5135 | 3.9148 |
| 33 | 十一局DK116+925庆业取土场 | 乌吉密乡铃兰村 |  | 1.9757 |  |  | 1.9757 | 0.3887 | 0.9634 | 1.3521 |
| 合计 | |  |  | 4.0297 |  |  | 4.0297 | 1.7900 | 3.4769 | 5.2669 |
| 五标 | 36 | 十一局三工区四号拌合站、钢筋场、小型预制场 | 乌吉密乡和平村 | 2.3097 |  |  |  | 2.3097 | 2.5612 |  | 2.5612 |
| 合计 | |  | 2.3097 |  |  |  | 2.3097 | 2.5612 |  | 2.5612 |
| 七标 | 37 | 五局一分部苇河镇有利村3#拌和站DK192+440左侧 | 苇河镇有利村 | 0.4646 | 1.0613 |  |  | 1.5259 | 0.4373 | 0.9861 | 1.4234 |
| 39 | 五局一分部景阳隧道弃渣场（DK200+600） | 亚布力镇国光村 |  | 3.8064 |  |  | 3.8064 |  | 3.8870 | 3.8870 |
| 40 | 五局一分部通才隧道出口弃渣场（DK191+950） | 苇河镇青云林场 |  | 2.3512 |  |  | 2.3512 |  | 2.4897 | 2.4897 |
| 42 | 五局一分部亚布力隧道浅埋段弃渣场（DK204+300） | 七三八储备库 |  | 1.0418 |  |  | 1.0418 |  | 1.0728 | 1.0728 |
| 43 | 五局一分部亚布力前进屯取土场（DK207+350） | 亚布力镇兴业村 |  | 2.2007 |  |  | 2.2007 |  | 2.1490 | 2.1490 |
| 46 | 五局二分部DK182+000取土场 | 苇河镇铁西村 | 3.8767 |  | 0.0170 | 0.0091 | 3.9028 | 4.0551 |  | 4.0551 |
| 48 | 五局二分部DK170+460取土场 | 一面坡镇胜安村 | 3.3800 |  |  |  | 3.3800 | 0.5059 | 4.3697 | 4.8756 |
| 49 | 五局二分部DK185+940级配碎石拌合站 | 苇河镇兆林村 | 1.7682 |  |  |  | 1.7682 | 2.0620 |  | 2.0620 |
| 合计 | |  | 9.4895 | 10.4614 | 0.0170 | 0.0091 | 19.9770 | 7.0603 | 14.9543 | 22.0146 |
| 总计 | | |  | 31.9099 | 17.9809 | 0.0170 | 0.0091 | 49.9169 | 31.2669 | 24.8442 | 56.1111 |